总师办5月份工作计划

| 工 作 主 要 内 容 |  | 完 成 情 况 |
| --- | --- | --- |
| 一、施工方案、组织设计审批 |  |  |
| 做好施工方案、组织设计审批工作。 |  |  |
| 二、在建工程技术监督、检查 |  |  |
| 1 | 根据上海在建工程情况，做好日常检查、技术指导工作，重点关注① 长兴岛域输水管线推进、② 严桥支线QYZ-C11标，J45、J46井基坑开挖、③ 航中路站1号出入口顶管施工、④ 虹桥4标、6标、浦东中环线8标箱梁支架施工、⑤ 虹桥枢纽3号雨水泵站沉井下沉、⑥ 2号线东延伸川沙停车场高支模施工、⑦ 桃浦路延伸段蕴澡浜大桥工程钢箱梁安装方案编制。 |  |
| 2 | 检查苏州李公堤三期工程、地铁桐泾路站施工情况。 |  |
| 3 | 根据杭州地铁1号线工程进展情况，准备艮山门站、临平18号盾构的出洞验收工作。 |  |
| 三、在建工程技术指导、服务 |  |  |
| 1 | 南京地铁二号线马群～紫金山区间盾构TA01标隧道贯通前的联系测量。 |  |
| 2 | 青草沙输水管线工程2号盾构隧道第一次联系测量。 |  |
| 3 | 杭州艮山门盾构测量工作检查。 |  |
| 4 | 杭州地铁彭埠站盾构进洞前测量导向系统准备工作。 |  |
| 四、技术标编制 |  |  |
| 1 | 完成《大连市202路轨道线路延伸工程软件园～郭水路站（DK26+928-DK30+043）桥梁工程技术标》编制。5.4开标 |  |
| 2 | 完成《宁波市轨道交通1号线一期工程地下工程I标段施工技术标》编制。5.27日开标 |  |
| 3 | 完成《宁波市轨道交通1号线一期工程地下工程Ⅷ标段施工技术标》编制。5.27日开标 |  |
| 五、技术交流、培训 |  |  |
| 1 | 计划杭州市杭州地铁2号线一期工程SG2-9标段钱江路站技术交底。 |  |
| 六、专项方案评审、讨论会 |  |  |
| 1 | 桃浦路延伸段蕴澡浜大桥工程钢箱梁安装专项方案评审。 |  |
| 2 | 轨道交通云锦路站基坑开挖专项方案评审。 |  |
| 七、工法研发与申报情况 |  |  |
| 1 | 5月10日前，将《地铁盾构隧道冰冻法进洞施工工法》、《综合管沟预制拼装工法》、《简支梁转换成连续梁的后浇隐盖梁施工工法》3项国家级工法推荐材料报送至中国建筑业协会。 |  |
| 八、标准编制情况 |  |  |
| 1 | 进一步修改完善行业标准的征求意见稿，争取5月份完成征求意见前期准备工作，并开始网上、信函、座谈的形式进行征求意见工作。 |  |
| 九、技术中心工作情况 |  |  |
| 1 | 准备接收各主管单位对技术中心回头看工作的审查，并进一步完善公司OA系统、技术中心网站内的相关工作。 |  |
| 十、其他工作情况 |  |  |
| 1 | 参加公司轨道交通周例会。 |  |
| 2 | 工程服务需要的其它工作。 |  |